Personal Kanban

Mittelstufenprojekt im Fach Anwendungsentwicklung:

Auftraggeber:	Herr Heidemann
Klasse:	FA12B
Gruppenmitglieder:	Willi Sylvester
Jan Zaydowicz
Momme Raap

Inhaltsverzeichnis

1. Aufgabenstellung
1.1 Gegenstand des Projektauftrages
1.2 Grund für Auftragswahl

2. Ist-Analyse
2.1 zu lösendes Problem
2.2 derzeitige Lösungen

3. Soll-Konzept
3.1 Lösungsansatz
3.2 Architektur
3.2.1 Client
3.2.2 Server

4. Implementierung
4.1 Vorbereitung
4.2 Server
4.3 Client
4.3.1 Design/Layout
4.4 Kommunikation Server-Client

6. Testing

7. Fazit
7.1 Schlusswort (allgemein + positiv)
7.2 Soll-Ist-Abgleich
7.3 Ausblick

Anhänge

X. Aufgabenstellung

X.1. Was ist Gegenstand des Projektauftrages?

Das Ziel unseres Projektes ist das Erstellen einer Webapplikation zur Verbesserung des Zeitmanagements von Privatpersonen und Personengruppen.
Bisher stellen wir uns dies auf Grundlage des Ansatzes von Canban vor, jedoch kann sich dieses im Verlauf des Projektes noch ändern, sofern andere Methoden/Ansätze zielführender erscheinen.

X.2. Warum wurde dieser Auftrag gewählt?

Das Zeitmanagement ist gerade in der heutigen Zeit ein immer wichtigeres Thema.
Dies gilt nicht nur im Beruf, sondern auch im privaten Bereich, insbesondere ist es wichtig offene Zeitressourcen zu erkenne, um diese Sinnvoll nutzen zu können.
Da wir selber mitunter größere Probleme mit unserem Zeitmanagement haben, bzw. das Gefühl haben unsere Zeit ineffektiv zu nutzen, sehen wir in diesem Projekt außerdem einen persönlichen Nutzen.

X. Ist-Analyse

X.1 Zu lösendes Problem

Jeder hat einen Pool von Aufgaben, Termine, Meetings etc., welche er zu bewältigen hat, sei es privat oder auch im beruflichen Umfeld. Sind mehrere Personen daran beteiligt steigt die Komplexität des Organisationsaufwandes noch weiter an.
Dabei kann leicht die Übersicht verloren werden, Aufgaben werden nicht rechtzeitig erledigt oder sogar Vergessen. Die unstrukturierte Ausführung führt zu einem hohem Zeit-/Kostenaufwand, wodurch schnell Frust entsteht.
Unser Projekt beschäftigt sich also mit der Auflösung der Komplexität, mit Hilfe bestehender Elemente und Hilfsmittel der Canban-Steuerung.

X.2 Derzeitige Lösungen

Es gibt verschiedene Ansätze für die Lösung der beschriebenen Probleme im Zeitmanagement.
Zwei dieser Lösungsansätze haben wir genauer betrachtet.

To-Do-Liste:

Die To-Do-Liste kann in verschiedenen Formen geschrieben werden z.B. Zettel, Flipchart, Tafel oder Applikation. Auf der To-Do-Liste werden die anstehenden Aufgaben, Verantwortlichkeiten und zeitlichen Fristen festgehalten. Erledigte Aufgaben werden abgehakt. Um Prioritäten zu definieren könnte die Eisenhower-Methode Abhilfe schaffen, bei der Aufgaben in einer Matrix 4 Typen zugeordnet werden mit der Spalte Dringlichkeit und der Zeile Wichtigkeit.
Ein Problem beider Methoden ist das Zustandsänderungen der Aufgaben (z.B. Zeitpunkt der Erledigung) nicht erfasst werden. Außerdem müssen wiederkehrende Aufgaben immer wieder neu aufgeschrieben werden, wenn sie abgehakt wurden.

Getting Things Done (GTD):

„Hauptprinzip der Methode ist, dass der Nutzer alle seine anstehenden Tätigkeiten in einem Verwaltungssystem notiert und dadurch den Kopf frei hat für Wichtigeres, nämlich die Erledigung der aktuellen Aufgabe, ohne befürchten zu müssen, andere Aufgaben zu vergessen. „ - Wikipedia

Bei GTD werden kontextbezogene Aufgabenlisten erstellt, unterschieden werden dabei die eigentlichen Aufgaben und Termine(Aufgaben mit Frist). Termine werden in einem Kalender notiert.
In einem festgelegten Rhythmus (z.B. wöchentlich) werden die Kontextlisten überprüft und angepasst.
Neue Aufgaben werden als Elemente im Eingang gesammelt und von dort in die Kontextlisten eingebunden. Aufgaben die aus mehr als einer Tätigkeit bestehen, werden dabei Projekte genannt. Um den Fluss des Projektes zu gewährleisten wird der nächste durchführbare Schritt formuliert.
Als Grundregel gilt das jede Tätigkeit die in weniger als 2 Minuten zu erledigen ist, sofort erledigt wird (2-Minuten-Regel).
Ein Nachteil dieses Systems ist die fehlende Priorisierung, es ist also nicht sofort erkennbar was als nächstes getan werden muss. Des Weiteren sind alle Aufgaben mit mehr als 2 Tätigkeiten Projekte, eine weitere Unterscheidung gibt es nicht. Das führt dazu das sowohl eine einfache Aufgabe wie abwaschen (spülen und abtrocknen) auf einer „Ebene“ stehen würde wie die Durchführung des Mittelstufenprojektes

X. Soll-Konzept

X.1. Lösungsansatz

Wir haben den Lösungsansatz gewählt, vorrangig Canban-Praktiken einzusetzen. Es wird eine maximale Anzahl an zeitgleich zu bearbeitenden Aufgaben geben (WIP), visualisiert wird der Prozess auf einem Board mit Tickets die Aufgaben repräsentieren.
Vorerst werden wir eine festgelegte Anzahl von drei Spalten (Todo, Doing, Done) anbieten.
Die Priorisierung der Tickets wird durch verschiedene Ticketfarben realisiert. Terminierte Aufgaben gilt es besonders hervor zu heben, damit diese nicht vergessen werden.
Die Zustandsänderungen auf dem Board müssen auch nachträglich verfolgbar sein.
Besondere Features könnten individuelle Boardeinstellungen und ein einfaches Gruppenmanagement (Hinzufügen, Teilen, Bearbeiten eines gemeinsamen Boards) sein.
Generell ist es uns besonders wichtig so viele relevante Informationen wie möglich auf einen Blick zu repräsentieren.

X.2 Architektur

Architektur Client:

Für die Strukturierung der Client-Programmierung, von Personal Canban, mit JavaScript haben wir uns für das MVC-Architekturmuster entschieden.
Für die Implementierung dieses Musters wollen wir das Ember.js (http://emberjs.com) Framework nutzen.

Zum Grundverständnis einer Ember Web Applikation ist es wichtig ihren URL Aufbau zu verstehen.
So eine URL könnte folgendermaßen aussehen:

http://www.emberapp.de/#post/123
|--1--|----------- 2 -----------|----- 3 -----|
1. Schema
2. Host
3. Fragment

Das Fragment wird in den meisten Fällen zum Verweis auf Anker in HTML-Dateien verwendet, was zu keinem Server Request führt, solange der Rest der URL sich nicht verändert. Dies nutzt Ember.js damit bei einem Klick auf einen Link die Seite nicht neu geladen wird, sondern einfach das Fragment ausgelesen werden kann um darauf hin den neuen Seiteninhalt per JavaScript nachzuladen.

Das MVC Muster wird in Ember.js wie folgt implementiert:

Model (Model ):

EmberDataModels (im Folgenden Model) sind JavaScript Objekte mit Eigenschaften und Funktionen – welche in diesem Zusammenhang für berechnete Eigenschaften verwendet werden.
In unserem Fall werden diese die Tabellen unserer Datenbank widerspiegeln. Außerdem enthalten sie Funktionen welche ihr Speichern oder Löschen ermöglicht. Dafür greifen sie auf den EmberDataStorage zu, welcher für das Puffern und Persistieren	der Model Daten zuständig ist. Er aktualisiert dann den Puffer und greift auf den für die Applikation bestimmten DataStorageAdapter – in unserem Fall der RESTAdapter, bzw. der LocalStorageAdapter – zu, um die Daten zu persistieren. Der EmberDataStorage ermöglicht das Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen von Model Einträgen.

View (Präsentation ):

Die Implementierung der View findet bei Ember.js mit Hilfe der Template-Engine Handlebars (http://handlebarsjs.com/) statt. Handlebars ist zum einen zuständig für die Templates, das heisst die Grundgerüste, der einzelnen Seiten der Applikation und zum anderen für die der einzelnen Komponenten (z.B. das Hauptmenü), welche auf mehreren verschiedenen Seiten wiederverwendet werden können. Durch Handlebars ist es möglich auf von Ember.js übergebene Model Daten oder Controller Funktionen zu zugreifen und somit die Ausgabe dynamisch zu gestalten. Außerdem ist es auch möglich zum Beispiel die Ausgabe von Inhalten an Bedingungen zu knüpfen oder über eine Menge von Model Einträgen zu iterieren.

Für das Design der Seiten werden wir LESS (http://lesscss.org/) verwenden. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des CSS Standards. Es ist sehr gut dafür geeignet die sonst häufigeren Redundanzen in CSS Dateien zu vermindern (don’t repeat yourself). Durch LESS ist es z.B. möglich Variablen zu definieren oder auch Regeln zu verschachteln, jedoch muss es vor der Verwendung in reines CSS Kompiliert werden.

Controller (Steuerung):
Ein wichtiger Teil der Steuerung ist der EmberRouter. Durch ihn werden der Name, der	Pfad und die möglichen URL-Parameter der einzelnen EmberRoutes bestimmt. Diese sind dann dafür zuständig der Anfrage den richtigen EmberController, das EmberDataModel und das Handlebars-Template zu zuordnen.

EmberController sind dafür zuständig den Templates zusätzlichen Funktionen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. die Filterung aller zur Verfügung stehenden Model Einträge anhand einer bestimmten Eigenschaft. Außerdem können in dem Controller auch Formulare ausgewertet und Informationen per AJAX Request mit dem Server ausgetauscht werden. EmberData stellt außerdem einen RESTAdapter bereit mit dem es möglich ist, über eine	entsprechende RESTAPI, mit dem Server zu kommunizieren und so Model Daten abzufragen oder dem Server Änderungen mitzuteilen.

Durch die Trennung in die drei Bereiche im MVC-Architekturmuster herrscht eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten (separation of concerns).

In der Standard Implementierung müssen alle Handlebars-Templates in eine Datei geschrieben werden. Damit wir dieses umgehen können haben wir uns dafür entschlossen Grunt (http://gruntjs.com/) zu verwenden. Grunt ist ein Nodejs (http://nodejs.org/) plugin, welches uns erlaubt die Templates in einzelne Dateien zu splitten, da es die einzelnen Templates mithilfe einer Handlebars Erweiterung in eine Datei kompiliert.

Weitere Vorteile welche wir durch Grunt erhalten sind folgende:
“watch-Task“: Automatische Ausführung aller Aufgaben sobald eine “beobachtete“ Datei verändert wurde
- automatische LESS Kompilierung
- Minifizierung von JavaScript und CSS Dateien für Release Versionen
- jshint hinweise in der Windows Konsole

Architektur Server:

Als Backend-Solution-Stack benutzen wir WAMP (Windows, Apache, MySQL und PHP).

Die Hauptaufgabe des PHP Backend ist die Behandlung von Requests, die Bereitstellung einer Schnittstelle zur Datenbank (REST-Operationen) und Response an den Client geben.
Requestweiterleitungen fallen dabei in den Aufgabenbereich der Konfigurationsdatei .htaccess.

Besonderen Wert legen wir auf die Abkapselung des Backends und einen abstrakten, sowie modularen Aufbau, damit die Erweiterbarkeit und Anpassungsfähigkeit gegeben ist.

Für die Abstraktion unserer relationalen Datenbank werden wir ein bestehendes ActiveRecord-Framework nutzen. (http://www.phpactiverecord.org/)

Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, werden wir uns verschiedener Designprinzipien bedienen. So werden wir unsere Klassen nach logischen Gesichtspunkten unterteilen (Separation of Concerns), klare Verantwortlichkeiten zuweisen (Single-Responsibility-Principle) und eine möglichst lose Kopplung schaffen (Dependency Injection)

Zum Umsetzen der oben genannten Designprinzipien, bietet sich die Nutzung unterschiedlicher Design Pattern an:

Um mit Hilfe einer möglichst losen Kopplung andere Objekte benachrichtigen zu können (z.B. über die erfolgreiche Datenbankabfrage) wird das Observer-Subject-Pattern zum Einsatz kommen.

Für das Erstellen unserer ActiveRecord-Modelklassen bietet sich das Factory-Pattern an, da die erstellende Klasse, die zu erstellende nicht kennen darf (keine harten Abhängigkeiten)

Des Weiteren gibt es nur einen Einstiegspunkt ins Backend, die RESTAPI.

X.3. Vor- und Nachteile (Architektur, Implementierung und Inhalt)

- Vorteile:
- alle relevanten Informationen auf einen Blick sehen
- keine wichtigen Aufgaben vergessen
- Architektur bietet ein sehr hohes Maß an Austauschbarkeit und Erweiterbarkeit
- Zeitplanung innerhalb einer Gruppe von Nutzern
- Überall erreichbar
- Zentrale Verwaltung aller Aufgaben und Termine
- Eine All-in-one Client-Architektur Lösung durch Ember.js

- Nachteile
- Handlebars Templates müssen in einer Datei stehen
- Zusätzlicher Zeitaufwand für Implementierung von Grunt
- Keine native SQL Unterstützung von Ember.js

X. Implementierung

X.1. Vorbereitung

Bevor wir mit der Implementierung beginnen konnten, galt es einige grundsätzliche Dinge zu klären.

Um gemeinsam an unserem Projekt arbeiten zu können, haben wir uns für git[1] als zentrales Versionsverwaltungssystem entschieden.
[1] Wikipedia: Git – Version v. 07.05.2014 - http://git-scm.com/
Das hat den Vorteil, dass unsere Arbeit protokolliert und archiviert wird. Des Weiteren kann bei fehlerhaften commits[2] eine ältere Version wiederhergestellt werden.
[2] Commit – Version v. 07.05.2014 - http://de.wikipedia.org/wiki/Commit
Da unsere Software quelloffen ist, haben wir uns entschieden unser git-Repository[3] bei github[4] zu hosten, da dieses dort kostenlos möglich ist.
[3] Wikipedia: Repository – Version v. 07.05.2014 - http://de.wikipedia.org/wiki/Repository
[4] Unser git-Repository – Version v. 07.05.2014 - https://github.com/Canbanizers/Canban

Als nächsten Schritt haben wir eine gemeinsame Entwicklungsumgebung geschaffen.
Dazu gehört das wir alle mit derselben IDE[5], in unserem Fall PhpStorm[6], arbeiten und dort die gleichen Einstellungen (Einrückungseinstellungen, Zeilenumbrüche usw.) haben.
[5] Wikipedia: Integrierte Entwicklungsumgebung – Version v. 07.05.2014 - http://de.wikipedia.org/wiki/Integrierte_Entwicklungsumgebung
[6] Jetbrains: PhpStorm – Version v. 07.05.2014 - http://www.jetbrains.com/phpstorm/
Das war in PhpStorm sehr einfach umsetzbar, da die Applikation die Möglichkeit bietet Einstellungen direkt zu exportieren. Die exportierte Datei haben wir dann ebenfalls in unserem git-Repository versioniert, damit bei späteren Änderungen an den Einstellungen, die Gruppenmitglieder die aktualisierte Version direkt importieren können.

Die eigentliche Aufgabenteilung, während der Implementierung, haben wir anhand der geplanten Features vorgenommen.
So hatte jedes Gruppenmitglied die Verantwortung für festgelegte Features und hat diese Features in entsprechenden FeatureBranches[7] bearbeitet.
[7] Martin Fowler: FeatureBranch – Version v. 07.05.2014 - http://martinfowler.com/bliki/FeatureBranch.html
Ein weiterer Vorteil der Plattform github ist das integrierte Issuetrackingsystem[8]. Dort wurden die einzelnen Features als Milestones angelegt. Für die Aufteilung in Unteraufgaben(Issues) war das entsprechende Gruppenmitglied selbst verantwortlich.
[8] Github: Features – Version v. 07.05.2014 - https://github.com/features
In regelmäßigen Abständen haben wir im Team den Status der Issues besprochen und Fertigstellungstermine festgelegt. Die Termine waren dabei an unseren Projektablaufplan angelehnt, mussten aber häufiger angepasst werden, da die geplanten Termine nicht eingehalten werden konnten.

Als Diskussionsplattform diente uns hauptsächlich das Issuetrackingsystem in github. Bei zeitkritischen Angelegenheiten gab es ebenfalls telefonischen bzw. E-Mail-Kontakt.
Die Berufsschulstunden wurden überwiegend genutzt um Aufgaben zu verteilen, Probleme zu besprechen und den aktuellen Stand zu vergleichen.

X.2. Server

Serverseitig haben wir als erstes die gewählte ORM[9]-Library, das ActiveRecord-Framework, implementiert und die Datenbank erstellt.
[9] Wikipedia: Objektrelationale Abbildung – Version v. 12.05.2014 - http://de.wikipedia.org/wiki/Objektrelationale_Abbildung
Da uns keine zentrale MySQL-Datenbank zur Verfügung stand, haben wir unser Datenbankschema versioniert. Bei Änderungen an der Datenbank wurde somit nur die neue Version commited und die anderen Gruppenmitglieder konnten entsprechend ihre MySQL-Datenbank aktualisieren.
Ein besonderes Problem trat in dem Zusammenhang mit den Zugangsdaten der Datenbank auf. Wir wollten aus Sicherheitsgründen die Zugangsdaten nicht öffentlich zugänglich versionieren, als einfache Lösung haben wir uns dafür entschieden, die Zugangsdaten aus einer nicht versionierten xml-Datei zu laden, die jedes Gruppenmitglied selbstständig anlegen musste. Für das Laden der entsprechenden Datei haben wir uns im Backend eine Hilfsklasse (CredentialsReader) geschrieben.

REST-API:

Im nächsten Schritt haben wir uns mit der Behandlung von Requests auseinandergesetzt. Zuerst musste die Konfigurationdatei unseres apache-Webservers, .htaccess, angepasst werden. Dieses konnten wir dank unserer Vorkenntnisse im Umgang mit Regular Expressions[10] einfach lösen. Es werden dabei alle Requests auf eine einzige Datei (index.php) umgeleitet, die den zentralen Einstiegspunkt zum Server darstellt. Die übergebenen Request-Parameter werden dabei übernommen, damit diese weiter verarbeitet werden können.
[10] Wikipdia: Regulärer Ausdruck – Version v. 12.05.2014 - http://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck

Für die Verarbeitung und Aufbereitung der Request-Parameter ist unser RequestHandler zuständig. Die Verarbeitung umfasst dabei das Auslesen der angefragte REST-Operation, des affektierten Modelnamens, die Dekodierung der übermittelten JSON-Daten und, wenn vorhanden, der mitgelieferten Identifikationsnummer.
Die aufbereiteten Parameter werden dann dynamisch in die ModelFactory injiziert.

In der ModelFactory wird zuerst die Verbindung zur Datenbank initialisiert, die Credentials werden dabei mit Hilfe der oben beschriebenen Hilfsklasse geladen. Anhand des übermittelten Modelnamens kann die zugehörige Modelklasse dynamisch instantiiert werden. Die übergebene REST-Operation wird dabei in der entsprechenden Modelklasse in Form einer Funktion repräsentiert. Wird zum Beispiel als Operation create angefragt für das Model user muss in der Modelklasse User eine entsprechende Funktion createUser implementiert sein. Die JSON-Daten werden als Array, bereinigt von NULL-Werten, in die Modelfunktion injeziert und dort weiter verarbeitet.

Die Modelklassen repräsentieren unsere Datenbanktabellen und erben von der ActiveRecord/Model-Klasse. So gibt es für jede Tabelle auch eine entsprechende Klasse. In diesen Klassen wird zu der angefragten REST-Operation die entsprechende Datenbankabfrage durchgeführt. Das Ergebnis dieser Abfrage wird dann, in Form von ActiveRecord-Modelobjekten, zurückgeliefert und wieder bis in den RequestHandler zurückgetragen. Im RequestHandler wird das Ergebnis dann an die ResponseFactory übertragen.

Die ResponseFactory ist dann für die Rückgabe des Ergebnisses an den Client zuständig. Dazu wird das Ergebnis wieder in das JSON-Format enkodiert. Dabei gab es ein Problem wenn das Ergebnis mehrere Objekte umfasst (zum Beispiel alle Tickets eines Users), da der enkodierte JSON-String für den Client nicht im korrekten Format vorlag. Als Lösung haben wir eine zusätzliche to_array-Funktion in die ActiveRecord/Model-Library implementiert. Damit konnte dieses Problem zufriedenstellend gelöst werden.
Außerdem hat die ResponseFactory die Aufgabe im Falle eines Serverfehlers, diesen aufzubereiten, sodass Clientseitig darauf reagiert werden kann (zum Beispiel in Form einer angepassten, userfreundlichen Fehlerbenachrichtigung).
Die ResponseFactory hat des Weiteren die Verantwortlichkeit die korrekten HTTP-Header für die Antwort zu setzten, abhängig davon ob das Ergebnis erfolgreich war oder ein Fehler aufgetreten ist (und welcher).

Generell behandeln wir serverseitig Exceptions und leiten die Fehlermeldungen, als solche gekennzeichnet, an den Client weiter, damit dort auf den entsprechenden Fehlerfall reagiert werden kann und der User keine Serverfehler angezeigt bekommt. Des Weiteren bietet dies den Vorteil, dass wir durch die Fehlermeldungen clientseitig besser debuggen können.

Das ganze haben wir nochmal grafisch in Form eines UML-Diagrammes aufbereitet (siehe Anhang A.1 UML-Diagramm Server)

X.4 Kommunikation zwischen Server und Client

Wie bereits in X.2 erwähnt, halten wir uns an das REST[11] Paradigma. Dieses umfasst folgende 5 Prinzipien[12]:
[11] REST = Representational State Transfer
[12] Wikipedia: Representational State Transfer#Prinzipien – Version v. 09.05.2014 - http://de.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer#Prinzipien

1. Adressierbarkeit: Jeder Dienst muss über eine eindeutige Adresse(URL) verfügen.

2.Unterschiedliche Repräsentationen: Dienste können unterschiedliche Darstellungsformen haben. Der REST-Server muss dabei verschiedene Repräsentationen (zum Beispiel XML oder JSON) ausliefern können.

3.Zustandslosigkeit: Das Client-Server-Protokoll muss zustandslos sein (zum Beispiel HTTP).

4. Operationen: REST-konforme Dienste müssen einige Operationen vorsehen, die auf alle Ressourcen angewendet werden können. (siehe HTTP-Verbs)

5.Verwendung von Hypermedia[13]: Für Abwendungsinformationen und Zustandsänderungen werden Hypermedia verwendet.
[13] Wikipdia: Hypermedia – Version v. 09.05.2014 - http://de.wikipedia.org/wiki/Hypermedia

Als Anwendungsschicht-Protokoll haben wir uns für HTTP/1.1[14] entschieden. Dabei nutzen wir folgenden Befehle (HTTP-Verbs[15]):
[14] HTTP = Hypertext Transfer Protokoll
[15] HTTTP/1.1: Method Definitions – Version v. 09.05.2014 - http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec9.html

Tabelle 1.1 HTTP-Verbs
HTTP-Verb	Kurzbeschreibung
PUT	Die angegebene Ressource wird angelegt, existiert sie schon wird sie geändert
GET	Die angegebene Ressource wird vom Server angefordert. GET gilt als sicher, es führt also zu keiner Zustandsänderung.
POST	Fügt eine neue Ressource ein.
DELETE	Löscht eine angegebene Ressource (nicht physisch, sondern nur als gelöscht gekennzeichnet)

Clientseitig nutzen wir den, in Ember.js integrierten, REST Adapter (DS.RESTAdapter), um REST-konforme Requests an den Server zu schicken.

Die in Tabelle 1.1 beschriebenen HTTP-Verbs werden dabei durch folgende Actions im REST Adapter beschrieben:

Tabelle 1.2 REST Adapter Actions[16]
[16] Ember.js: The Rest Adapter – Version v. 12.05.2014 - http://emberjs.com/guides/models/the-rest-adapter/
Action	HTTP Verb	URL
Find	GET	/people/123
Find All	GET	/people
Update	PUT	/people/123
Create	POST	/people
Delete	DELETE	/people/123

In der Spalte URL ist zusätzlich noch die Struktur der URL bezeichnet, dabei wird je nach Action unterschieden, ob eine Identifikationsnummer an die URL angefügt werden muss oder nicht.

Der konkrete Ablauf des Datenaustausches zwischen Client und Server ist im folgenden skizziert:

1. Ein User loggt sich ein, es wird ein GET-Request an den Server geschickt, dieser beinhaltet einen Token mit Hilfe dessen verglichen wird, ob der LocalStorage des Users aktuell ist (Vergleich mit letzten Token der in unserer Datenbank gespeichert ist). Sollte der LocalStorage nicht aktuell sein oder vom User gelöscht worden sein, werden alle Daten des Users aus allen Tabellen angefordert und clientseitig in den LocalStorage geschrieben. Sollten die Token übereinstimmen, ist der LocalStorage auf dem neuesten Stand und es muss nichts persistiert werden.

2. Da der LocalStorage des Users jetzt alle aktuellen Informationen beinhaltet, können wir uns zum Nachladen von Inhalten ausschließlich aus diesem bedienen. Das hat den großen Vorteil das, nach der initialen, längeren Ladezeit beim Einloggen, die Ladezeiten nachfolgend ziemlich gering sind.

3. Nimmt der User jetzt Änderungen vor (zum Beispiel erstellt der Nutzer ein neues Ticket), werden diese Änderungen in den LocalStorage geschrieben und mit dem Server persistiert. Also werden nach dem initialen GET-Request ausschließlich DELETE, POST oder PUT-Requests zum Persistieren an den Server geschickt, da nur diese Operationen Änderungen an den Daten bedeuten (GET ist sicher siehe Tabelle 1.1). Sollte es aufgrund zu großer Datenmengen zu extremen initialen Ladezeiten kommen, wäre auch ein modulares Nachladen denkbar, also nur dann die Inhalte serverseitig Anzufragen wenn sie gebraucht werden. Vorerst ist dies allerdings nicht vorgesehen.
Bei jedem Request an den Server muss dabei der in Punkt 1. beschriebene Token mitgeschickt werden, damit dieser immer mit dem LocalStorage verglichen werden kann. Sollte sich der User zum Beispiel zwischenzeitlich abmelden oder sein Browser crashen, haben wir so die Möglichkeit immer den aktuellen Stand serverseitig vorhanden zu haben.

X. Testing

Beim Testen unserer Applikation haben wir uns statischer Software-Testverfahren[17] bedient, insbesondere das kontinuierliche, gegenseitige durchführen von Reviews hat uns geholfen die selbst festgelegte Qualität zu sichern.
[17] Wikipedia: Statisches Software-Testverfahren – Version v. 12.05.2014 - http://de.wikipedia.org/wiki/Statisches_Software-Testverfahren

Des Weiteren, da jedes Gruppenmitglied für seinen Features selbst verantwortlich war[18], musste vor dem mergen des entsprechenden FeatureBranches ein Komponententest[19] durchgeführt werden, in dem die Funktionalität ausschließlich dieses Features getestet wurde. Erst danach durften die Änderungen in unseren Master-Branch gemerged werden.
[18] In Kapitel X.1. (Vorbereitung) beschrieben
[19] Wikipedia: Modultest – Version v. 12.05.2014 -

Um unsere REST-API clientunabhängig zu testen hat uns ein Firefox-Addon[20] geholfen, da das testen ohne implementierte Funktionalitäten nicht möglich war. Das korrekte Zusammenspiel zwischen Server und Client wurde danach mit Hilfe eines Integrationstests[21] sichergestellt.
[20] RESTClient – Version 2.0.3 - https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/restclient/
[21] Wikipedia: Integrationstest – Version v. 12.05.2014 - http://de.wikipedia.org/wiki/Integrationstest

Ein abschließender Systemtest[22] mit Testdaten wurde, vor Abgabe des Projektes an den Auftraggeber, mit dem Blackbox-Verfahren[23] durchgeführt, um die Gesamtfunktionalitäten der Applikation aus Usersicht zu überprüfen. Insbesondere wurde dabei der Blick auf unsere selbst gestellten Anforderungen gelegt und ob wir diese zufriedenstellend erfüllt haben. Ob der Auftraggeber ebenfalls mit der Umsetzung seiner gestellten Anforderungen zufrieden ist, wird dieser in einem finalen Abnahmetest erörtern.
[22] Wikipedia: Systemtest – Version v. 12.05.2014 - http://de.wikipedia.org/wiki/Softwaretest
[23] Wikipedia: Black-Box-Test – Version v. 12.05.2014 - http://de.wikipedia.org/wiki/Black-Box-Test

Leider konnten wir es auch zeitlichen Gründen nicht schaffen weitere Testverfahren, wie zum Beispiel Lasttests oder Sicherheitstests, durchzuführen. Ebenfalls hatten wir auch keinen allgemeingültigen Testplan, sodass die Gruppenmitglieder sich selbst um den Umfang und Ablauf der Tests kümmern mussten.

Anhang A.1 UML-Diagramm Server